产品需求文档

Product Requirements Document

端侧AI语言学习机

Edge-AI Language Learning Device

基于飞凌ELF2 (瑞芯微RK3588) 嵌入式AI平台

文档版本: v1.0  |  2026年5月  |  嵌入式竞赛参赛作品

团队规模: 3人  |  开发周期: 4周

# 目录

# 一、项目背景与产品概述

当前市面上的语言学习硬件产品以"单词卡背诵机"为主流形态——用户通过看单词选释义、拼写测试等机械方式进行词汇记忆。这类产品缺乏真实的语言使用场景，学习过程枯燥，效率低下。

VocaAI 等软件产品证明了"在对话中自然习得词汇"这一产品逻辑的可行性，但其依赖云端大模型，存在网络延迟、隐私泄露风险和订阅费用等痛点。

本项目旨在打造一台基于端侧AI的掌上语言学习机，将所有AI推理（语音识别、大语言模型对话、语音合成）完全运行在本地嵌入式设备上。用户通过自然语音对话的方式，在日常聊天中渐进式习得英语词汇。数据不出设备，实现零延迟、零月费、强隐私保护。

本项目为嵌入式竞赛参赛作品，开发周期1个月，团队3人。

# 二、产品目标

核心目标

- 语音对话学英语：用户以中英混合语音输入，设备以英语语音回复，在聊天过程中自然引入目标词汇

- 全端侧AI推理：语音识别(ASR) + 大语言模型(LLM) + 语音合成(TTS)全部运行在ELF2开发板(RK3588)本地，不依赖云端

- 词汇分级体系：内置CET-4/CET-6等标准化词汇库，对话场景难度按等级渐进，系统追踪每个词汇的学习状态

- 个性化记忆：记住用户高频出错的词汇、发音薄弱点及话题偏好，提供自适应学习体验

- 极简掌机形态：Rabbit R1风格外观设计，少量物理按键，7寸MIPI显示屏，3D打印外壳

第一版范围外 (Anti-Goals)

- 不做触屏交互：MVP阶段纯语音+少量物理按键，保持交互简洁

- 不做音色克隆：架构预留接口，第一版使用固定声线

- 不做后端App：学习进度存储在本地SQLite数据库

- 不做多语言：先实现英语学习，德语/粤语等架构支持但MVP不开启

- 不做电池供电：原型机采用DC 12V供电

# 三、硬件规格

本项目严格使用飞凌嵌入式旗下ELF2学习板作为主控平台，以下为详细硬件规格：

| 类别 | 项目 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | SoC | Rockchip RK3588, 8nm制程 |
| 处理器 | CPU | 4×Cortex-A76 @2.4GHz + 4×Cortex-A55 @1.8GHz |
| 处理器 | NPU | 6 TOPS (INT8), 支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算, 3个NPU核心 |
| 处理器 | GPU | Mali-G610 MP4, 支持OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 |
| 内存与存储 | RAM | 8GB LPDDR4 |
| 内存与存储 | ROM | 32GB eMMC, 支持TF卡扩展(SDR104, 150MHz) |
| 内存与存储 | 扩展存储 | M.2 M-Key (2280 NVMe SSD) |
| 显示 | MIPI DSI | 4-lane, 最高4K@60Hz, 配套飞凌7寸屏(1024×600) |
| 显示 | HDMI | HDMI 2.1, 最高8K@60Hz |
| 显示 | DP | DisplayPort 1.4, 最高8K@30Hz, 与USB-C复用 |
| 音频 | Codec | 板载Codec芯片 (I2S接口), 支持耳机输出/MIC输入/Speaker输出 |
| 音频 | 麦克风 | 板载咪头(硅麦/驻极体), 单声道录音 |
| 音频 | 输出 | 3.5mm耳机孔 + 外接喇叭接口 |
| 连接 | 无线 | M.2 E-Key (WiFi/BT模块位, 需自配AX200/AX210) |
| 连接 | 有线 | 千兆以太网(RJ45) + USB3.1 Type-C + USB3.0 + 2×USB2.0 |
| 扩展 | GPIO | 40Pin(树莓派兼容) + 20Pin, 含UART/SPI/I2C/PWM/ADC |
| 电源 | 供电 | DC 12V (原型机阶段) |
| 系统 | OS | Linux 5.10.209 + Ubuntu 22.04 (ELF2-Desktop) |
| 系统 | 预装软件 | Qt 5.15.10, OpenCV, TensorFlow Lite, PyTorch |

# 四、技术架构

## 4.1 数据流架构

以下为一次完整语音对话的数据流路径：

[板载麦克风] → Silero-VAD → SenseVoiceSmall-RKNN2 (语音转文字, NPU核心0) → Qwen2.5-1.5B-Instruct (对话理解与生成, NPU核心1-2) → Paroli/Piper-RKNN (文字转语音, NPU核心0) → [耳机/喇叭输出]

## 4.2 技术栈一览

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 语音检测(VAD) | Silero-VAD via sherpa-onnx | 轻量级ONNX模型，CPU运行，功耗极低 |
| 语音识别(ASR) | SenseVoiceSmall-RKNN2 | NPU核心0加速，20倍实时处理，支持中/英/粤/日/韩，含语种识别+情绪检测 |
| 大语言模型(LLM) | Qwen2.5-1.5B-Instruct | RKLLM w8a8量化，NPU核心1-2加速，~16 tok/s，~2.5GB显存 |
| 语音合成(TTS) | Paroli / Piper RKNN | NPU加速4.3倍，流式输出，英文语音合成 |
| 管线框架 | sherpa-onnx + RKLLM | 统一ASR/VAD/TTS框架，减少依赖与集成复杂度 |
| 用户界面 | Qt 5.15 (ELF2预装) | 简洁对话气泡界面 + 状态指示灯 |
| 数据存储 | SQLite | 词汇库 + 学习记录 + 用户偏好，纯本地 |
| 进程通信 | Unix Socket / ZMQ | 管线内模块间通信，预留HTTP API供后续App调用 |

## 4.3 8GB内存预算分析

在8GB LPDDR4总内存中，AI管线峰值占用约5.1GB，剩余2.9GB安全余量（36%），可稳定运行。模型按需加载/卸载策略可进一步优化峰值内存至约3.6GB。

| 组件 | 内存占用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 + Qt | ~1.0 GB | Ubuntu 22.04 + Qt 5.15运行时 |
| SenseVoice ASR | ~1.1 GB | NPU核心0, 完成推理后可卸载 |
| Qwen2.5-1.5B LLM | ~2.5 GB | NPU核心1-2, w8a8量化 |
| Paroli TTS | ~0.2 GB | NPU核心0, ASR卸载后加载 |
| 词汇数据库 + 应用 | ~0.3 GB | SQLite + Qt界面 + 业务逻辑 |
| 峰值合计 | ~5.1 GB | 8GB总内存, 36%安全余量 |

# 五、AI模型选型与部署方案

## 5.1 模型选型总览

| 组件 | 选定方案 | 关键性能指标 | 选型依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASR | SenseVoiceSmall-RKNN2 | 20x实时处理; 支持中/英/粤/日/韩; 内建语种识别+情绪检测; ~1.1GB | Whisper RKNN INT8量化存在官方bug(Issue#314)导致输出乱码; SenseVoice是社区验证最成熟的RK3588多语言ASR方案 |
| LLM | Qwen2.5-1.5B-Instruct (w8a8) | ~16 tok/s; ~2.5GB; 中英双语; HuggingFace有预转换.rkllm | 1.5B级别中英双语能力最强; token生成速率满足对话延迟要求; 内存占用适配8GB预算; 预转换模型可用免去转换环节 |
| TTS | Paroli / Piper (RKNN加速) | NPU加速4.3倍CPU; 流式输出; ~200MB | 唯一验证过的RK3588 NPU加速TTS方案; sherpa-onnx统一框架; 英文语音质量满足教学场景 |
| VAD | Silero-VAD | <10MB; CPU运行; 高精度语音活动检测 | sherpa-onnx内置支持; 与ASR管线无缝集成 |

## 5.2 拒绝方案

| 拒绝方案 | 拒绝理由 |
| --- | --- |
| Whisper tiny/base (RKNN官方) | INT8量化存在已知bug, 输出乱码; 社区不推荐; SenseVoice全面优于Whisper |
| 更大LLM (Phi-3-3.8B / MiniCPM3-4B) | 8GB内存无法同时加载ASR+LLM+TTS; 需要至少16GB板载RAM |
| GPT-SoVITS / CosyVoice (TTS) | 模型太重(2-4GB); MVP不需要音色克隆; 应预留接口后续迭代 |
| Android系统 | ELF2官方BSP是Linux+Qt; 切换Android增加未知风险和适配工作量 |
| PyQt5 / 其他GUI框架 | ELF2预装Qt 5.15; 使用官方预装组件减少环境配置问题 |
| 纯CPU推理 (llama.cpp) | NPU加速3-5倍，功耗降低50%; 嵌赛需突出端侧AI硬件加速优势 |

## 5.3 LLM提示词工程策略

借鉴Duolingo "Video Call with Lily"的多阶段提示词架构，不将所有指令塞入单一提示词，而是分为三层：

- 系统层 (System Prompt)：固定角色设定——"你是一个耐心的英语母语朋友/老师，名叫Leo..."

- 会话层 (Session Context)：动态注入——当前CET等级、本节目标词汇列表(3-5个)、用户已知词汇、历史薄弱词

- 轮次级 (Turn Guard)：每轮后检查——目标词汇是否自然使用？用户是否困惑？是否该复习旧词汇？

## 5.4 词汇学习引擎

词汇状态机模型追踪每个词汇的五阶段学习周期：

unknown → introduced (对话中出现过) → attempted (用户尝试使用过) → learning (SRS间隔复习排期中) → mastered (复习周期完成)

内置词汇库覆盖CET-4 (~4500词) 和CET-6 (~6000词)，每个单词包含拼写、音标、释义、例句、难度等级和话题标签，存储于本地SQLite数据库。采用SM-2间隔复习算法调度复习周期：1小时 → 1天 → 3天 → 7天 → 14天 → 30天。

# 六、团队分工与三条并行工作线

团队共3人，设计三条开发线路并行推进，其中一人兼任系统集成者：

## Line A：硬件与系统平台 (Person A — 兼任集成者)

- ELF2环境搭建：烧写Ubuntu镜像，升级NPU驱动至v0.9.8+，配置交叉编译工具链

- 外设调试：点亮MIPI 7寸屏，验证板载麦克风和音频Codec驱动，焊接按键并配置GPIO

- 3D外壳设计：Fusion 360建模，参考Retro Lite CM5和The Xela掌机设计，3D打印原型外壳

- 系统集成：Week 3起串联Line B和Line C，端到端联调测试，制作最终系统镜像

## Line B：AI模型部署管线 (Person B)

- 在ELF2上编译sherpa-onnx (开启RKNN支持)，部署SenseVoiceSmall-RKNN2，测试ASR识别率与延迟

- 配置RKLLM Runtime环境，加载Qwen2.5-1.5B-Instruct (w8a8)，验证推理性能和输出质量

- 部署Paroli/Piper TTS (RKNN加速)，测试语音合成质量和首字延迟

- 管线串联：VAD → ASR → 数据格式转换 → LLM → 数据格式转换 → TTS，优化端到端延迟至<3秒

- 性能优化：实现模型按需加载/卸载策略，降低内存峰值，处理异常恢复

## Line C：应用层与交互逻辑 (Person C)

- 词汇库构建：整理CET-4/CET-6词表为结构化JSON，设计SQLite Schema，编写数据导入脚本

- LLM提示词工程：在PC上原型测试三层提示词架构，针对CET-4/6不同等级调优角色设定与词汇注入策略

- 词汇状态机与SRS引擎：实现SM-2间隔复习算法，追踪每个词汇的五阶段学习状态

- Qt对话界面：简洁的对话气泡UI，包含状态指示(聆听中/思考中/说话中)和词汇学习总结面板

## 并行策略

- Line B和Line C可完全并行开发：C使用Mock LLM (本地文件) 先完成逻辑，B专注在真实硬件上把模型跑通

- Line A的硬件调试与Line B的模型部署在Week 1存在少量依赖 (NPU驱动→SDK)，但可并行启动

- Person A在Week 1-2专注于硬件平台打底，Week 3-4转向系统集成与联调

# 七、四周开发时间规划

| 周次 | Line A (硬件与系统) | Line B (AI模型管线) | Line C (应用与交互) |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | 烧写Ubuntu镜像 验证NPU驱动版本 音频外设验证 (arecord/aplay) MIPI屏幕点亮测试 | 研究rkllama项目代码结构 编译sherpa-onnx (开启RKNN) 跑通SenseVoiceSmall demo | 整理CET-4/CET-6词表 (JSON) SQLite Schema设计 PC上原型测试LLM三层提示词架构 |
| Week 2 | 按键GPIO焊接与驱动 3D外壳Fusion 360初版建模 验证WiFi/BT模块 | RKLLM Runtime环境搭建 加载Qwen2.5-1.5B并验证 Paroli TTS部署与测试 | 词汇状态机实现 (五阶段模型) SM-2 SRS引擎编码 对话管理逻辑框架 |
| Week 3 | 3D外壳打印与装配 开始集成Line B + Line C 管线初步联调 | ASR→LLM→TTS管线串联 端到端延迟测试与优化 模型按需加载/卸载机制 | Qt对话界面开发 对话气泡UI + 状态指示 词汇学习摘要面板 |
| Week 4 | 端到端集成联调 8项验收测试 准备演示场景 制作烧写镜像 | 管线性能优化 Bug修复 异常恢复机制 | 提示词最终调优 演示场景对话设计 整体测试与Bug修复 |

# 八、验收标准

- 1. 语音对话闭环：对着板载麦克风说中英混合语句，2秒内得到英语语音回复

- 2. 词汇自然插入：连续对话5轮后，目标词汇至少被LLM自然使用1次

- 3. 离线运行：拔掉网线，完整对话功能正常工作

- 4. 词汇追踪：对话结束后，新学词汇正确出现在学习记录中，状态准确更新

- 5. 全NPU加速：ASR/LLM/TTS三个模型均运行在NPU上（可通过 /sys/kernel/debug/rknpu/load 验证）

- 6. 稳定运行：连续对话30分钟无内存溢出(OOM)、无NPU挂死、无音频卡顿

- 7. 外壳完整：ELF2主板+7寸屏幕+按键正确装配在3D打印外壳中，外观整洁美观

- 8. 个性化记忆：设备重启后，历史学习词汇记录和用户会话偏好完整保留

# 九、风险与应对

| 风险项 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| NPU驱动版本过低 | RKLLM无法运行 | 中 | Week 1首日检查驱动版本; 若<v0.9.8则从Rockchip SDK升级 |
| Qwen2.5-1.5B无预转换模型 | 需要自行转换, 增加工作量 | 低 | jamescallander HF仓库已有Qwen2.5系列; 若无则用x86 Linux PC转换 |
| 端到端延迟超标(>3s) | 对话体验下降 | 中 | 优化模型加载策略; 启用流式TTS; 调整LLM输出长度上限 |
| 8GB内存峰值超标 | OOM杀手杀掉进程 | 低 | 实施按需加载/卸载; 若不足则用INT4量化将LLM压缩至~1.5GB |
| WiFi模块未焊接/驱动缺失 | 无法联网测试实时搜索 | 中 | Week 1验证; 离线对话是MVP核心功能, 联网为可选项 |

# 十、附录：关键参考资料

| 类别 | 项目名称 | 地址/说明 |
| --- | --- | --- |
| 完整管线 | rkllama | github.com/NotPunchnox/rkllama — 完整VAD→ASR→LLM→TTS管线 |
| ASR | SenseVoiceSmall-RKNN2 | huggingface.co/ThomasTheMaker/SenseVoiceSmall-RKNN2 |
| ASR框架 | sherpa-onnx | github.com/k2-fsa/sherpa-onnx — 统一ASR/VAD/TTS框架 |
| LLM工具链 | RKLLM (rknn-llm) | github.com/airockchip/rknn-llm — 官方LLM部署工具v1.2.3 |
| LLM预转换 | jamescallander (HF) | huggingface.co/jamescallander — 大量预转换.rkllm模型 |
| TTS | paroli-on-orangepi | github.com/thanhtantran/paroli-on-orangepi — Piper+RKNN加速 |
| 硬件设计 | Retro Lite CM5 | github.com/StonedEdge/Retro-Lite-CM5 — 开源3D打印掌机CAD |
| 硬件设计 | The Xela | bitbuilt.net (搜索 "The Xela RK3588S") — 7寸屏掌机 |
| 词汇引擎 | DIY-MKG | github.com/kenantang/DIY-MKG — LLM词汇知识图谱, MIT开源 |
| 语音助手 | 小智AI (py-xiaozhi) | github.com/huangjunsen0406/py-xiaozhi — 语音助手参考 |